| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: +) PBI-04 Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất +) PBI-05 Chưa review |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): nhập sdt/link lạ --> Bấm nút “kiểm tra” --> Xem kết quả cảnh báo --> Gửi báo cáo số/link đáng ngờ lên hệ thống Người demo: Developer (Thu An hoặc Gia Bình) |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy các thao tác kiểm tra số lạ hay link lạ có dễ sử dụng đối với khách hàng chưa ? - Điều gì làm cho các thông báo từ hệ thống trở nên đáng tin cậy và hữu ích? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO không phải là người trực tiếp demo các chức năng, và không được trình diễn các chức năng chưa hoàn thành Sửa: Đội developer trực tiếp demo các chức năng đã hoàn thành, nêu rõ tình trạng của PBI-04, PBI-05 |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Buổi Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm làm ra không phải buổi báo cáo công việc cá nhân Sửa: Dành thời gian để Stakeholders trực tiếp trải nghiệm bản chạy thử và đưa ra góp |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Scrum Master không phải là người quyết định đưa tính năng nào vào Sprint sau Sửa: Product Owner lắng nghe góp ý từ Stakeholders, ghi nhận vào Product Backlog và là người duy nhất quyết định ưu tiên tính năng nào cho Sprint tiếp theo. |

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận ý kiến vào Product Backlog để Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên cùng các hạng mục khác; chưa hứa hẹn đưa vào Sprint sau vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Đây là lỗi giao diện của PBI-02. Cần chuyển ngay thông tin này cho nhóm Developer để tạo lỗi đưa vào Sprint Backlog tiếp theo hoặc xử lý sớm ngay trong quá trình hoàn thiện. |